Garten-Projekt

Organisation

- Marco mit seinen Leuten
- Die Falken - Waldritter
- Kinder in Not
- B7.Lab
- Neue Freiwillige

Fördertöpfe für die Betreuung der Kinder

- Förderzeitraum von zwei Jahren für eine halbe Stelle sowie weitere Honorare
- Durch die Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW wurden schon insgesamt 72.000€ gestellt, davon 50.000€ für Personal sowie 15.000€ für Sachkosten, davon wiederum 3.500€ für Honorare, 7.000€ Overhead.
- Wünschenswert ist eine Stelle auf Minijobbasis für das B7.lab
- Für den offenen Garten und entsprechende Werkzeuge wird ein Fördertopf benötigt, hierzu ist die Anstiftung zu kontaktieren

Örtlichkeit

Es gibt insgesamt vier zu nutzende Flächen für das Garten-Projekt. Die erste Teilfläche ist vor dem Lüfter 1 und reicht von der dortigen Tür bis zur Schachhauerbude, von da bis zur Ecke und wieder zurück bis zum Weg. Die Gesamtfläche beträgt 14 x 4 Meter. Ziel ist es, hier eine Anzucht- und Vermehrungsfläche für die Pflanzen der Dachbegrünung zu gestalten. Neben den Gründächern besteht auch die Möglichkeit, dass die Freiwilligen und Vereinsmitglieder Pflanzen für ihre Vogelhäuser, Carports und Garagen vorziehen können.

Im Schwarzgang an der Rückseite befindet sich die zweite Teilfläche mit einer Länge von 25 m und einer Breite von 1,50 m. In diesem Bereich sollen Hochbeete für Gemüse und Blumen entstehen, beispielsweise zur Veredelung von Rosen.

Eine weitere Teilfläche ist im Eingangsbereich verortet. Seitlich am Baum sind drei mal fünf Meter für ein robustes Pflanzbeet vorgesehen.Um den Baum werden wir Sitzmöbel / Bänke verbauen.

Unter den Bäumen an der Hauptstraße soll die letzte Teilfläche mit den Maßen 20 mal zehn Meter entstehen. Ziel ist es, hier eine Fläche für Schattenpflanzen zu gestalten, damit sich ein adäquater Aufenthaltsort für heiße Tage ergibt.

Maßnahmen zur Bereitstellung und grober Zeitplan

Für die erste Teilfläche wird der Bereich mit einem Weg eingefasst. 160 Waschbetonplatten in der Größe 50 x 50 cm werden benötigt, diese könnten ggf. über Ebay Kleinanzeigen (zum Teil) kostengünstig besorgt werden, ebenso sind ein Hänger / Transporter sowie Spritgeld für die Fahrerin oder den Fahrer erforderlich. Der Untergrund des Weges wird mit 1-2 Kubikmetern Split aufbereitet. Voraussichtlich wird der Vorgang zwei bis drei Wochen Zeit kosten, vier bis sechs Mitarbeitende sind notwendig.

Die gesamte Fläche wird mit wasserdurchlässiger Folie ausgelegt, um die neue Erde von dem alten Aufbau zu trennen. Danach sind einzelne Beete und kleine Wege anzulegen. Die sieben Beete entstehen mit den Maßen 1,5 m x 4 m.

Hierzu werden die Mauersteine Vollstein Bellamur mit den Maßen 50 x 25 x 20 cm verwendet. Es werden daher 20 Steine pro Beet benötigt. Für die insgesamt 140 Steine zum Stückpreis von 4,05€ ist eine Förderung in Höhe von 567€ notwendig. Der Boden wird mit dem schwarzfarbigen Unterbodengewebe Flora Self 100 g / m² in den Maßen 25 x 2 cm bestückt. Zwei Rollen kostet 90€. Die Beete werden mit zwei Kubikmeter Mutterboden befüllt.

Hierfür werden voraussichtlich zwei Wochenenden mit jeweils vier Mitarbeitenden erforderlich sein.

Am darauffolgenden Wochenende kann die Fläche bepflanzt werden, ggf. wird Saatgut verteilt.

Dazu werden insgesamt Freiwillige benötigt, die körperlich belastbar sind und Spaß am Gestalten haben. Insbesondere bei der Aussaat und Bepflanzung dürfen jedoch auch Familien partizipieren, da diese Tätigkeiten körperlich nicht stark belastend sind.

Anschließend ist es notwendig, mindestens eine freiwillige Person für das regelmäßige Gießen, Unkraut jäten und Behandlung von Pflanzenkrankheiten sowie Bekämpfung von Schädlingen zu verpflichten. Dies könnte federführend die hauptverantwortliche Betreuung des Garten-Projekts übernehmen.

Auf der zweiten Teilfläche werden die Hochbeete in 60 cm Höhe angelegt, damit diese von Kindern bearbeitet werden können. Die Hochbeete haben eine Gesamtlänge von 14 Metern. Für die Hochbeete und den 14 Meter langen Weg davor wird ein Kubikmeter Split benötigt. Darauf werden 60 Waschbetonplatten in der Größe 50 x 50 cm angelegt. Die über das Budget finanzierten Pflanzsteine sind hierzu in drei Lagen in Trockenbauweise an einem Wochenende aufzustellen.

Hierzu werden 216 Mauersteine Vollstein Bellamur mit den Maßen 50 x 25 x 20 cm für je 4,05€ verwendet, zudem 20 Mauersteine dieser Art mit den Maßen 50 x 25 x 20 cm für je 3,75€. Der Boden wird auch hier mit dem schwarzfarbigen Unterbodengewebe Flora Self 100 g / m² in den Maßen 25 x 2 cm bestückt. Eine Rolle für 45€ wird benötigt.
875 Euro ganze Steine
  75 Euro halbe Steine
  45 Euro Gewebe
995 Euro

Die Zeichnung hierzu wird nachgereicht. Vier Mitarbeitende werden benötigt.

Zum Befüllen sind zwei Kubikmeter Mutterboden notwendig. Auch hier werden körperlich belastbare Freiwillige gebraucht. Für Tomaten sind schützende Welldächer anzubringen. Die nachfolgenden Bepflanzungen oder die Aussaat dürfen erneut von Familien mit Kindern und der Betreuungsperson des Garten-Projekts vollzogen werden. Die späteren Gartenpflegetätigkeiten gleichen denen bei der ersten Teilfläche.

Die Tätigkeiten auf der dritten Teilfläche müssen noch beraten werden.

Die vierte Teilfläche umfasst den größten Bereich. An Werktagen ist die Fläche zwischen den Bäumen zu roden. Im Herbst 2021 können Blumenzwiebeln von Frühjahrsblühern an einem Wochenende gepflanzt. Mitmachaktionen für Familien sind geplant.

Bei allen Flächen ist die Himmelsausrichtung zwecks sinnvoller Sonneneinstrahlung zu beachten. Zudem ist auf gute und schlechte Pflanznachbarschaften und Fruchtfolge zu achten. Ein ausführlicher drei- bis vierjähriger Gartenplan ist zu erstellen.

Für alle Flächen gilt, dass Sitzmöbel aus Paletten oder ähnlichem selber gebaut werden. Das Material könnte teilweise kostengünstig oder kostenfrei über Ebay Kleinanzeigen besorgt werden. In Frage würde ggf. auch kommen, bei Firmen anzufragen, da Paletten oftmals nach Gebrauch weggeworfen werden, diese sollten allerdings unbehandelt sein. Dazu sind ab Herbst 2021 Treffen in der Baustellenwerkstatt vorgesehen, sowohl an Werktagen als auch am Wochenende. Die Sitzmöbel sollten an mindestens einer Stelle über eine Überdachung verfügen.

Offene Fragen

- Gibt es Förderungen für das Projekt?
- Gibt es wissenschaftliche Forschungsprojekte, die sich mit Renaturierung von Industriebrachen beschäftigen? Dies kann gemeinsam mit Jugendlichen erarbeitet werden
- Hat der RVR bereits solche Projekte im Ruhrgebiet begleitet oder welche Organisationen gibt es noch, die sich mit dem Thema beschäftigen?
- Gibt es Organisationen, die Wissen über das industrielle Erbe vermitteln und wären die Brach-Pflanzen ein gutes Beispiel, um Strukturwandel zu erklären?
 Gestaltungsideen sind beim langjährigen Umweltkulturpark in Dortmund einzuholen: https://www.umweltkulturpark.de/

Hochbeete
875 Euro ganze Steine
  75 Euro halbe Steine
  45 Euro Gewebe
995 Euro

Pflanzbeete
597 Euro ganze Steine
  90 Euro Gewebe
687 Euro

Sonstiges
200 Euro Split
250 Euro Erde

2132 Euro Förderungsbedarf.
  468 Euro Eingenleistung Sprit,Hängerleih usw.um die Teile rein zubekommen.
2500 Euro Gesamt